# PASPM | F03 – Utility Profiling

Backend API + Swagger | Three Weights | Task Backlog v4

Chốt phạm vi: S (tồn kho) và M (mùa vụ) do người dùng nhập. E (hạn dùng) tính từ INVENTORY_BATCH. Không tạo PRODUCT_LOT.

W = 1 + λ(αS + βE + γM). Base Utility giữ nguyên; Weighted Utility được lưu trong Utility Snapshot bất biến.

F04 xử lý CSV; F05 cấu hình minUtil và chạy thuật toán. F03 chỉ xây matrix và kiểm tra qua Swagger.

Thông số T=30 ngày, λ≤0,5 và công thức E là đề xuất cần nhóm chốt, không mặc nhiên coi là yêu cầu gốc.

# Danh sách task

| ID | API / Business Task | Priority |
| --- | --- | --- |
| F03-01 | Utility Schema & Data Contracts | P0 |
| F03-02 | Weight Configuration APIs | P0 |
| F03-03 | Manual Stock Priority Score API | P0 |
| F03-04 | Expiry Score from INVENTORY_BATCH | P0 |
| F03-05 | Base Utility Calculator | P0 |
| F03-06 | Weighted Utility & Matrix Builder | P0 |
| F03-07 | Utility Preview API | P0 |
| F03-08 | Immutable Snapshot & Matrix APIs | P0 |
| F03-09 | Swagger Verification & F05 Handoff | P0 |
| F03-10 | Manual Seasonal Priority Score API | P0 |

Thứ tự thực hiện: 01 → 02 → 03/04/05/10 → 06 → 07 → 08 → 09.

# [F03-01] Utility Schema & Data Contracts

Epic: F03   |   Priority: P0   |   Type: Backend / Database

## Description

Cập nhật ERD/migration và DTO để F03 lưu ba điểm ưu tiên, cấu hình Weight và Utility Matrix bất biến.

## Endpoints / Deliverables

• Migration, DTO và interfaces; chưa cần endpoint riêng.

## Implementation Requirements

[ ] Thêm PRODUCT.stock_priority_score và seasonal_priority_score: DECIMAL nullable, CHECK 0..1. Không lưu E trên PRODUCT.

[ ] Giữ INVENTORY_BATCH; không tạo PRODUCT_LOT. Chuẩn hóa cấu trúc STORE.utility_config có enabled flags, alpha, beta, gamma, lambda, expiryWindowDays, scoringVersion.

[ ] Tạo UTILITY_SNAPSHOT và UTILITY_MATRIX_ITEM theo ERD v4; thêm MINING_REQUEST.utility_snapshot_id FK.

[ ] Cho input_snapshot_uri cũ nullable (nếu migration hiện tại đã có); ghi rõ quy tắc chuyển dữ liệu cũ.

[ ] Áp dụng unique(snapshot_id, transaction_id, product_id), các FK và ràng buộc Store sở hữu dữ liệu.

## Acceptance Criteria

[ ] Migration chạy và rollback được; không tạo trùng bảng F01/F02/F04.

[ ] Product score không nằm ngoài [0,1]; khác Store không thể truy cập dữ liệu.

[ ] Snapshot/matrix liên kết được với Mining Request; giao dịch nguồn không bị ghi đè.

## Dependencies

• F01 RBAC; F02 Product/Inventory Batch; thống nhất contract Transaction của F04.

## Swagger Manual Test Flow

• Xem schema DTO sau khi F03-02/03/07 hoàn thành; xác nhận migration và FK qua DB.

## Definition of Done

[ ] Service/API chạy trên DB/fixture và không ghi đè dữ liệu gốc.

[ ] Swagger thể hiện DTO, authorization, ví dụ request/response và HTTP errors.

[ ] Các ca Swagger của task có bằng chứng Pass/Fail trong PR.

[ ] Build thành công; PR đã được review và merge. Không đợi FE/Postman/E2E.

# [F03-02] Weight Configuration APIs

Epic: F03   |   Priority: P0   |   Type: Backend API

## Description

Cho Merchandiser cấu hình tiêu chí tồn kho, hạn sử dụng, mùa vụ và các tỷ trọng chung theo Store.

## Endpoints / Deliverables

• GET /api/utility/config

• PUT /api/utility/config

## Implementation Requirements

[ ] Nhận enableStock, enableExpiry, enableSeason, alpha, beta, gamma, lambda, expiryWindowDays.

[ ] Các tỷ trọng hiệu lực của tiêu chí đang bật phải có tổng bằng 1 (sai số decimal đã chốt). Khi tắt cả ba, W=1.

[ ] Nếu chỉ bật một tiêu chí, hệ số hiệu lực của nó bằng 1; tiêu chí tắt có hiệu lực 0. Không tự lưu lại các giá trị đã chỉnh vào snapshot cũ.

[ ] Validate alpha/beta/gamma trong [0,1], lambda trong [0,0.5] theo ngưỡng đề xuất, expiryWindowDays > 0; lưu phiên bản config.

## Acceptance Criteria

[ ] GET/PUT/GET phản ánh cấu hình mới; chỉ Merchandiser đúng Store được sửa.

[ ] Ba tỷ trọng 0.5/0.2/0.3 hợp lệ; tổng 1.2 và lambda âm trả 400.

[ ] Tắt tất cả trả trạng thái hiệu lực W=1; snapshot cũ không đổi.

## Dependencies

• F03-01; F01-04 RBAC.

## Swagger Manual Test Flow

• Authorize Merchandiser → GET → PUT (0.5/0.2/0.3) → GET; thử sai tổng, lambda, role và Store.

## Definition of Done

[ ] Service/API chạy trên DB/fixture và không ghi đè dữ liệu gốc.

[ ] Swagger thể hiện DTO, authorization, ví dụ request/response và HTTP errors.

[ ] Các ca Swagger của task có bằng chứng Pass/Fail trong PR.

[ ] Build thành công; PR đã được review và merge. Không đợi FE/Postman/E2E.

# [F03-03] Manual Stock Priority Score API

Epic: F03   |   Priority: P0   |   Type: Backend API

## Description

Cho Merchandiser tự nhập S_i theo Product. Đây là điểm ưu tiên, không phải số lượng tồn kho.

## Endpoints / Deliverables

• GET /api/utility/products/{productId}/scores

• PATCH /api/utility/products/{productId}/scores

## Implementation Requirements

[ ] PATCH nhận stockPriorityScore (0..1), chỉ cập nhật trường được gửi; giữ nguyên seasonalPriorityScore.

[ ] Lưu điểm tại PRODUCT.stock_priority_score và thời gian/người thay đổi nếu cơ chế audit của repo hỗ trợ.

[ ] Không tính S từ DOC; không thay đổi INVENTORY_BATCH.remaining_quantity.

[ ] Product và người sửa phải thuộc cùng Store; NULL biểu thị chưa cấu hình.

## Acceptance Criteria

[ ] PATCH S=0.8 và GET trả lại 0.8.

[ ] S=-0.1 hoặc 1.1 trả 400; Product Store khác trả 403/404.

[ ] Tồn kho và snapshot đã tạo không thay đổi khi chỉnh S.

## Dependencies

• F03-01; F02 Product; F01-04 RBAC.

## Swagger Manual Test Flow

• PATCH S=0.8 → GET; thử giá trị vượt ngưỡng và Product Store khác.

## Definition of Done

[ ] Service/API chạy trên DB/fixture và không ghi đè dữ liệu gốc.

[ ] Swagger thể hiện DTO, authorization, ví dụ request/response và HTTP errors.

[ ] Các ca Swagger của task có bằng chứng Pass/Fail trong PR.

[ ] Build thành công; PR đã được review và merge. Không đợi FE/Postman/E2E.

# [F03-04] Expiry Score from INVENTORY_BATCH

Epic: F03   |   Priority: P0   |   Type: Business Logic

## Description

Tính E_i từ các lô bán được trong INVENTORY_BATCH tại ngày tạo snapshot.

## Endpoints / Deliverables

• IExpiryScoreCalculator (internal service); xem qua POST /api/utility/preview.

## Implementation Requirements

[ ] Chỉ xét lô ACTIVE, remaining_quantity > 0, expiry_date > asOfDate cho PRODUCT.requires_expiry=true.

[ ] Theo công thức đề xuất: E_batch=max(0,1-daysUntilExpiry/T); E_product=Σ(q_batch×E_batch)/Σq_batch, T=expiryWindowDays.

[ ] Nếu requires_expiry=false, ghi expiry_status=NOT_APPLICABLE và điểm đóng góp E=0.

[ ] Nếu không còn lô bán được, ghi NO_SELLABLE_BATCH, E=0 và chuyển cờ cho F06 lọc; không xóa giao dịch lịch sử khỏi matrix.

[ ] Nếu cần hạn dùng nhưng thiếu metadata bắt buộc, trả warning trong preview và không cho tạo READY snapshot khi enableExpiry; không tạo ngày giả.

## Acceptance Criteria

[ ] Hai lô: 20 đơn vị còn 5 ngày, 80 đơn vị còn 40 ngày, T=30 → E≈0.1667.

[ ] Lô BLOCKED, hết hạn, remaining=0 không được đưa vào trung bình.

[ ] E trong [0,1]; asOfDate cố định; không thêm PRODUCT_LOT.

## Dependencies

• F03-01, F03-02; F02 INVENTORY_BATCH; fixture hạn dùng.

## Swagger Manual Test Flow

• Preview Product nhiều lô; thử lô expired, blocked, không đủ metadata và non-expiry Product.

## Definition of Done

[ ] Service/API chạy trên DB/fixture và không ghi đè dữ liệu gốc.

[ ] Swagger thể hiện DTO, authorization, ví dụ request/response và HTTP errors.

[ ] Các ca Swagger của task có bằng chứng Pass/Fail trong PR.

[ ] Build thành công; PR đã được review và merge. Không đợi FE/Postman/E2E.

# [F03-05] Base Utility Calculator

Epic: F03   |   Priority: P0   |   Type: Business Logic

## Description

Tính utility gốc từ các dòng giao dịch đã được F04 validate/preprocess.

## Endpoints / Deliverables

• IBaseUtilityCalculator (internal service); kết quả xuất qua Utility Preview.

## Implementation Requirements

[ ] Với CSV nghiệp vụ: baseUtility=quantity×(unit_price−unit_cost) theo giá tại giao dịch.

[ ] Với dữ liệu FoodMart utility gốc: dùng utility nguồn đã được lưu đúng format; không suy ngược giá và số lượng.

[ ] Không lấy giao dịch hủy/lỗi; nếu item trùng trong cùng transaction, gộp theo quy tắc F04.

[ ] Utility âm hoặc thiếu dữ liệu phải được báo rõ; không tự chuyển âm thành 0. Chốt cách chặn dataset không phù hợp F05 tiêu chuẩn.

## Acceptance Criteria

[ ] Quantity=3, price=10000, cost=6000 → baseUtility=12000.

[ ] S/M hoặc config thay đổi không làm thay baseUtility gốc.

[ ] Dữ liệu thiếu/canceled không lọt vào dataset sẵn sàng mining.

## Dependencies

• F03-01; F04 cleaned transactions hoặc fixture độc lập.

## Swagger Manual Test Flow

• Preview với fixture 3 giao dịch; đối chiếu baseUtility và trường hợp invalid.

## Definition of Done

[ ] Service/API chạy trên DB/fixture và không ghi đè dữ liệu gốc.

[ ] Swagger thể hiện DTO, authorization, ví dụ request/response và HTTP errors.

[ ] Các ca Swagger của task có bằng chứng Pass/Fail trong PR.

[ ] Build thành công; PR đã được review và merge. Không đợi FE/Postman/E2E.

# [F03-06] Weighted Utility & Matrix Builder

Epic: F03   |   Priority: P0   |   Type: Business Logic

## Description

Tạo ma trận utility từ Base Utility và S/E/M tại cùng một thời điểm tham chiếu.

## Endpoints / Deliverables

• IUtilityMatrixBuilder (internal service) cho Preview và Snapshot APIs.

## Implementation Requirements

[ ] W_i=1+lambda×(alpha×S_i+beta×E_i+gamma×M_i); bỏ đóng góp tiêu chí tắt.

[ ] weightedUtility(i,t)=baseUtility(i,t)×W_i; weighted TU mỗi giao dịch bằng tổng weighted item utility của giao dịch.

[ ] Tạo một hàng (transactionId, productId) cho mỗi item hợp lệ; thứ tự item ổn định và unique trong transaction.

[ ] Định nghĩa decimal precision và một quy tắc làm tròn thống nhất giữa Preview/Snapshot/F05.

[ ] Nếu bật stock/season nhưng score tương ứng NULL, trả thông tin lỗi; không mặc định tự đặt bằng 0.

[ ] Đóng băng điểm S/E/M, trạng thái hạn dùng, W_i và base/weighted utility khi ghi matrix.

## Acceptance Criteria

[ ] Base=12000, S=.8, E=.6, M=.9; alpha=.5,beta=.2,gamma=.3,lambda=.5 → W=1.395; weighted=16740.

[ ] Không bật tiêu chí → W=1; weighted=base.

[ ] Cùng input + asOfDate + config cho matrix giống nhau, hash giống nhau.

## Dependencies

• F03-02/03/04/05/10; hợp đồng F04.

## Swagger Manual Test Flow

• So sánh Utility Preview với fixture; kiểm tra TU bằng tổng utility item và lỗi thiếu S/M.

## Definition of Done

[ ] Service/API chạy trên DB/fixture và không ghi đè dữ liệu gốc.

[ ] Swagger thể hiện DTO, authorization, ví dụ request/response và HTTP errors.

[ ] Các ca Swagger của task có bằng chứng Pass/Fail trong PR.

[ ] Build thành công; PR đã được review và merge. Không đợi FE/Postman/E2E.

# [F03-07] Utility Preview API

Epic: F03   |   Priority: P0   |   Type: Backend API

## Description

Cho người dùng xem trước tác động của S/E/M và giá trị utility trước khi lưu snapshot.

## Endpoints / Deliverables

• POST /api/utility/preview

## Implementation Requirements

[ ] Request chọn rangeStart, rangeEnd, asOfDate; đọc config hiện tại của Store; không nhận storeId tùy ý.

[ ] Response có productId, baseUtility, S/E/M, expiryStatus, W, weightedUtility, transactionTU, totalTU và warning.

[ ] Hỗ trợ giới hạn dòng/pagination của Preview; không lưu snapshot và không chạy mining.

[ ] Thiếu F04 thật thì dùng seed/fixture đã định nghĩa và ghi rõ nguồn test.

## Acceptance Criteria

[ ] Preview trả kết quả tái lập được theo fixture và thời điểm cố định.

[ ] S=0.8, M=0.9 thay đổi thì W và weightedUtility đổi, baseUtility giữ nguyên.

[ ] Range sai trả 400; dữ liệu khác Store không truy cập được; không phát sinh Mining Run.

## Dependencies

• F03-06; F01-04; F04 data hoặc fixture.

## Swagger Manual Test Flow

• POST preview hợp lệ; thử đổi S/M, mốc thời gian, role và range sai.

## Definition of Done

[ ] Service/API chạy trên DB/fixture và không ghi đè dữ liệu gốc.

[ ] Swagger thể hiện DTO, authorization, ví dụ request/response và HTTP errors.

[ ] Các ca Swagger của task có bằng chứng Pass/Fail trong PR.

[ ] Build thành công; PR đã được review và merge. Không đợi FE/Postman/E2E.

# [F03-08] Immutable Snapshot & Matrix APIs

Epic: F03   |   Priority: P0   |   Type: Backend API / DB

## Description

Lưu Utility Snapshot và toàn bộ hàng Utility Matrix vào database để F05 đọc lại đúng dữ liệu.

## Endpoints / Deliverables

• POST /api/utility/snapshots

• GET /api/utility/snapshots/{id}

• GET /api/utility/snapshots/{id}/matrix

## Implementation Requirements

[ ] Tạo UTILITY_SNAPSHOT: storeId, createdBy, range, asOfDate, configSnapshot, sourceHash, matrixHash, roundingScale, totalWeightedUtility, status.

[ ] Ghi UTILITY_MATRIX_ITEM: snapshotId, transactionId, productId, baseUtility, S/E/M, expiryStatus, weightValue, weightedUtility.

[ ] Ghi trong transaction DB; READY snapshot bất biến, không PUT/PATCH; nếu lỗi lưu phải rollback.

[ ] Chỉ nhận dữ liệu giao dịch hợp lệ, không có utility âm nếu chưa có chính sách xử lý phù hợp cho F05.

[ ] Giao contract `snapshotId` cho F05; MINING_REQUEST.utility_snapshot_id dùng FK; không cần file TXT người dùng upload.

## Acceptance Criteria

[ ] POST tạo snapshot; GET và GET matrix trả đủ rows và đúng totalTU.

[ ] Sau khi sửa điểm, cấu hình hoặc Inventory Batch, snapshot cũ không đổi.

[ ] Store A không đọc snapshot Store B; matrixHash ổn định cho nội dung như nhau.

[ ] F05 có thể truy xuất matrix theo snapshotId, không phụ thuộc dữ liệu live.

## Dependencies

• F03-01, F03-06, F03-07; F04 fixture/API.

## Swagger Manual Test Flow

• Create snapshot → GET header → GET matrix; sửa S/M rồi GET snapshot cũ; thử Store B và input không hợp lệ.

## Definition of Done

[ ] Service/API chạy trên DB/fixture và không ghi đè dữ liệu gốc.

[ ] Swagger thể hiện DTO, authorization, ví dụ request/response và HTTP errors.

[ ] Các ca Swagger của task có bằng chứng Pass/Fail trong PR.

[ ] Build thành công; PR đã được review và merge. Không đợi FE/Postman/E2E.

# [F03-09] Swagger Verification & F05 Handoff

Epic: F03   |   Priority: P0   |   Type: QA / Backend

## Description

Kiểm tra end-to-end F03 trên Swagger UI; chuẩn bị contract để F05 chạy HUI-Miner/EFIM.

## Endpoints / Deliverables

• Swagger manual test evidence, matrix fixture, data contract README; không làm Postman/FE.

## Implementation Requirements

[ ] Test config → cập nhật S/M → preview → create snapshot → read matrix.

[ ] Test E từ INVENTORY_BATCH với nhiều lô, lô hết hạn, bị khóa và sản phẩm không cần expiry.

[ ] Đối chiếu từng công thức bằng phép tính tay và totalTU; xác nhận snapshot bất biến.

[ ] Kiểm tra RBAC, tenant isolation, missing metadata, utility âm, scale/rounding và duplicate matrix rows.

[ ] Ghi hợp đồng F05: snapshotId, transactionId, productId, weightedUtility, algorithmItemId mapping.

## Acceptance Criteria

[ ] Có bảng Swagger Pass/Fail + response/status và seed data đủ để tái lập.

[ ] F03 không chạy HUI-Miner/EFIM và không cấu hình minUtil.

[ ] F05 có thể đọc lại đúng một Utility Matrix bất biến trên DB.

## Dependencies

• F03-01 đến F03-08 và F03-10; F01 RBAC.

## Swagger Manual Test Flow

• Chạy đầy đủ ca ghi trong F03-02 đến F03-08 và F03-10; chụp minh chứng ca fail/pass.

## Definition of Done

[ ] Service/API chạy trên DB/fixture và không ghi đè dữ liệu gốc.

[ ] Swagger thể hiện DTO, authorization, ví dụ request/response và HTTP errors.

[ ] Các ca Swagger của task có bằng chứng Pass/Fail trong PR.

[ ] Build thành công; PR đã được review và merge. Không đợi FE/Postman/E2E.

# [F03-10] Manual Seasonal Priority Score API

Epic: F03   |   Priority: P0   |   Type: Backend API

## Description

Cho Merchandiser nhập M_i theo Product; mùa vụ là điểm ưu tiên nghiệp vụ do người dùng chọn.

## Endpoints / Deliverables

• GET /api/utility/products/{productId}/scores (dùng chung F03-03)

• PATCH /api/utility/products/{productId}/scores

## Implementation Requirements

[ ] PATCH nhận seasonalPriorityScore (0..1), chỉ cập nhật trường được gửi; giữ stockPriorityScore.

[ ] Lưu vào PRODUCT.seasonal_priority_score; không suy mùa vụ từ thời gian giao dịch nếu chưa có quy tắc nguồn.

[ ] Lấy Store từ token, không cho sửa Product khác Store; snapshot cũ không đổi.

[ ] Khi người dùng đổi M, Preview/Snapshot mới dùng M mới.

## Acceptance Criteria

[ ] PATCH M=0.9 → GET trả 0.9 và S cũ giữ nguyên.

[ ] M âm hoặc >1 trả 400; không có quyền trả 401/403.

[ ] F03-06 dùng đúng M=0.9 để tính Weighted Utility.

## Dependencies

• F03-01, F03-02, F03-03 (shared endpoint), F01-04.

## Swagger Manual Test Flow

• PATCH M=0.9 → GET → Preview; thử M=1.2 và user khác Store.

## Definition of Done

[ ] Service/API chạy trên DB/fixture và không ghi đè dữ liệu gốc.

[ ] Swagger thể hiện DTO, authorization, ví dụ request/response và HTTP errors.

[ ] Các ca Swagger của task có bằng chứng Pass/Fail trong PR.

[ ] Build thành công; PR đã được review và merge. Không đợi FE/Postman/E2E.